**Sitzungsprotokoll**

über die Gemeinderatsitzung vom 08.08.2013

Beginn: 19:30 Uhr Ende: 20:40 Uhr

*Anwesend:*

 Bgm. Bürg Gerhard Vzbgm. Gruber Herbert GfGR Handl Walter GfGR Stattler Rosa GfGR Riedl Josef GR Höbling Ignaz GR Ramharter Gernot GR Fischlmaier Andreas GR Baumgartner Franz GR Riedler Katharina GR Peham Florian GR Hubmann Manfred GR Fischer Franz GR Heiß Christian GR Lenk Johann

*Entschuldigt:* GfGR Zeinzinger Karl GR Köninger Klaus GR Hauer Lukas

Unentschuldigt: GR Gruber Martin

*Tagesordnung:*

[1.](#GRTOP1_08082013_1) Feuerwehrhaus Zu- und Umbau FF Zelking

[2.](#GRTOP2_08082013_0) Nachtragsvoranschlag 2013

[3.](#GRTOP3_08082013_0) Bericht des Bürgermeisters

«

Das Protokoll der letzten Sitzung wurde genehmigt und unterfertigt.

**TOP 1.) Feuerwehrhaus Zu- und Umbau FF Zelking**

Das Feuerwehrhaus der FF Zelking wurde vor ca. 40 Jahren errichtet und seither kaum verändert. Es fehlen vor allem Lagerräume und Umkleideräume.

Der ursprüngliche Kostenvoranschlag liebt bei € 633.000,- schlüsselfertig. Ein späterer Kostenvoranschlag beläuft sich auf € 513.000,- schlüsselfertig. Abzüglich der Eigenleistungen sollte der Zu-und Umbau um 350.000,- finanzierbar sein.

Die FF Zelking hat für die Errichtung des Rohbaus bereits Anbote eingeholt.

Billigstbieter bei den Baumeisterarbeiten ist die Fa. HOGE-Bau mit einer Summe von € 77.908,-.

Bei der Dachkonstruktion mit einer Summe von € 24.444,- und Dacheindeckung mit € 16.975,- ist die Fa. Drascher der Billigstbieter. Die Fenster sollen auch noch vor dem Winter gemacht werden.

Der Feuerwehrbetrieb bleibt während des Umbaus aufrecht.

Die Vergabe der Gewerke und die Abrechnung müssen über die Gemeinde erfolgen. Dem Land NÖ müssen zur Förderabrechnung die Schlussrechnungen vorgelegt werden.

Es gibt nur eine Drittellösung. Das Land beteiligt sich mit einem Drittel der Kosten. Für die Arbeitsleistungen (Eigenleistungen) können € 20,- pro Arbeitsstunde angesetzt werden.

Bgm. Antrag: Das vorliegende Projekt der FF-Zelking zum Feuerwehrhaus Zu- und Umbau soll mit einem 1/3 der Kosten, gedeckelt vorläufig mit € 110.000,- (also Gesamtkosten von € 330.000,-) genehmigt und beschlossen werden. Die Baumeisterarbeiten sollen an die Fa. HOGE-Bau zu einem Anbotspreis von € 77.908,- vergeben werden. Die Dachkonstruktion mit € 24.444,- und die Dacheindeckung mit € 16.975,- sollen an den Billigstbieter, die Fa. Drascher vergeben werden.

Abstimmung: einstimmig

[«zur Tagesordnung](#TO)

**TOP 2.) Nachtragsvoranschlag 2013**

Der Nachtragsvoranschlag 2013 ist durch 2 Wochen hindurch ordnungsgemäß aufgelegen. Erinnerungen wurden keine eingebracht.

AL Martin Riedl erläutert die Änderungen im Voranschlag. Es gibt 2 kleinere Anfragen.

Bgm. Antrag: Der Nachtragsvoranschlag 2013 soll im vorliegenden Entwurf genehmigt und beschlossen werden.

Abstimmung: einstimmig

[«zur Tagesordnung](#TO)

**TOP 3.) Bericht des Bürgermeisters**

* Wanderwegbeschilderung
* Melkdammpflege
* Mösel – Baugrund Kronsteiner verwildert
* Haselgrabenweg – Zaun von altem Brunnenschutzgebiet wegräumen

[«zur Tagesordnung](#TO)

Dieses Protokoll wurde genehmigt in der Sitzung am \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Unterschriften